PLANO DE PROJETO – Finance Manager

1. Identificação do Projeto

- Nome: Finance Manager

- Data de Início: 02/setembro/2025

- Data Estimada de Conclusão: 21/novembro/2025

- Gerente de Projeto / Scrum Master: Gabriel Antônio Falcão

- Cliente / Product Owner: Prof. Paulo Rodrigo Barbosa

- Equipe de Desenvolvimento: 2 a 4 membros

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web de controle financeiro pessoal com dois módulos principais:

- Módulo 1: Gerenciamento de receitas e despesas (cadastro, edição, exclusão e categorização de transações)

- Módulo 2: Resumo e relatórios financeiros (calculo automático de saldo, total de receitas, total de despesas e geração de resumo mensal)

3. Escopo

Incluído no escopo:

- Cadastro, edição e exclusão de despesas e receitas

- Consulta de transações com filtros por data

- Cálculo automático de saldo mensal

- Exibição de resumo financeiro (total de receitas, despesas e saldo)

- Interface web (responsiva)

- Armazenamento (MySQL)

- Estrutura em Full-Stack (uso de servidor e banco de dados)

Fora do escopo:

- Aplicativo mobile

- Integração com bancos ou serviços financeiros externos

- Funcionalidades avançadas como gráficos dinâmicos ou exportação em PDF/Excel

- Autenticação de usuários com níveis de acesso

- Integrações com sistemas bancários

4. Cronograma Geral (Macro)

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| 1-2 | Planejamento, setup de ambiente e levantamento de requisitos |
| 3-4 | Cadastro e gerenciamento de receitas e despesas |
| 5-6 | Implementação de resumo financeiro e cálculo de saldo. |
| 7-8 | Interface de relatórios, filtros e testes finais |

5. Metodologia de Desenvolvimento

- Metodologia: Ágil - Scrum

- Sprints: 4 Sprints de 2 semanas

- Cerimônias Scrum:

  - Sprint Planning (início da sprint)

  - Daily Scrum (diária de 15 minutos)

  - Sprint Review (apresentação do incremento)

  - Sprint Retrospective (análise de melhorias)

6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Paulo Rodrigo | Priorização do backlog, validação das entregas |
| Scrum Master | Gabriel Antônio Falcão | Remoção de impedimentos, condução das cerimônias |
| Desenvolvedor Back-End | Matheus Queiroz | - Implementação da lógica do sistema - Gerenciamento de dados, armazenamento no MySQL. - Cálculo de saldo e resumo financeiro |
| Desenvolvedor Front-End | Guilherme Oran. | - Criação e implementação da interface do usuário - Desenvolvimento das telas de cadastro, lista de transações e relatórios - Garantir responsividade e usabilidade. |
| Documentação Técnica | Davi José. | - Produção e manutenção da documentação do projeto - Registro das funcionalidades, testes e processos - Suporte à equipe durante a elaboração do relatório final |

7. Recursos Necessários

- Ferramentas de Desenvolvimento: HTML,CSS , JavaScript, Node.js, MySQL.

- Gerenciamento: Trello.

- Versionamento: Git + GitHub.

- Testes: Jest

- Infraestrutura: Servidor Web local (Node.Js) + MySQL.

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de membros | Alta | Alto | Redistribuição temporária de tarefas entre os integrantes e uso de ferramentas de gerenciamento (Trello/GitHub Projects) |
| Dificuldades técnicas com JavaScript /MySQL | Média | Alto | Consultar tutoriais, documentação oficial e auxílio entre membros do grupo |
| Atrasos na entrega de requisitos | Média | Alto | Reuniões frequentes com o Product Owner |
| Perda de dados | Baixa | Alto | Backups automáticos do banco de dados. |

9. Critérios de Sucesso

- Funcionalidades entregues conforme escopo

- Relatórios gerados corretamente

- Sistema com segurança básica

- Interface intuitiva e responsiva

- Documentação completa

10. Comunicação

- Reuniões semanais: Segunda e sexta-feira

- Daily Scrum: 15 minutos por dia, via Discord ou presencial

- Ferramentas de comunicação: WhatsApp, Discord,

- Repositório: GitHub